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Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18) i članka 31. Statuta Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje 09/09, 10/11, 02/13, 03/13-pročišćeni tekst, 03/18, 04/19, 02/20, 03/20-pročišćeni tekst, 01/21), Gradsko vijeće Grada Svete Nedelje na svojoj 11.  sjednici održanoj 21.06.2022. godine, donosi

O D L U K U 

O 2. IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SVETE NEDELJE U 2023. GODINI

Članak 1.


U Programu građenja komunalne infrastrukture na području grada Svete Nedelje u 2023. godini (Glasnik Grada Svete Nedelje 15/22 i 2/23), u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se tako da isti sada glasi:

”II. Program grAĐENJA komunalne infrastrukture NA PODRUČJU gradA SvetE NedeljE u 2022. godini
Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture je izgradnja i rekonstrukcija koja postojećim i novim objektima omogućava priključenje na komunalnu infrastrukturu ili povećava nivo pružanja postojeće komunalne usluge u kvantitativnom i kvalitativnom smislu.

Programom se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja 88.295 €

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu 3.447.384 €

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu 50.000 €

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati u iznosu 455.340 €.

Troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u vrijeme izrade ovog Programa i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjena troškova građenja, te će  se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedbe postupka nabave.

Opis poslova, procjena troškova rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture, projektiranja, revizije, uklanjanja ili izmještanja postojećih građevina, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, evidentiranja u katastru i zemljišnim knjigama, provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:
	R.br.
	Projekti i aktivnost
	Procijenjena vrijednost radova/usluga
	Procijenjena vrijednost projekta
	Izvor financiranja
	Iznos ukupno

	1.
	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA CESTAMA

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
	Opći prihodi i primici 748.135
Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos

17.000

Naknada za koncesije

85.889

Naknada za osnivanje prava služnosti

74.933

Komunalni doprinosi

436.281

Komunalna naknada 470.000

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

50.000

Donacije

26.600
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

33.000
	61.750

	1.1.
	Rekonstrukcija i izgradnja prometnice u RZ Novaki (spoj Dr. Franje Tuđmana i Ulice Braće Ribara) 2620 m
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	26.000
	26.000
	
	

	1.2.
	Izgradnja nove prometnice u Novakima (na k.č.br. 2611/1, 2582/2 i 2580/4, k.o. Rakitje) 110 m
	
	

	
	-građenje
	17.000
	17.000
	
	

	1.3.
	Izgradnja nove prometnice na području UPU Brezje (spoj Malogoričke ceste i I. Trešnjevačkog odvojka) 470 m
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	18.750
	18.750
	
	

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	
	1.880.088

	1.4.
	Gundulića Ivana u Strmcu i Ulica Nikole Tesle u Orešju (nogostup, asfalt i oborinska odvodnja) 540 m
	
	

	
	-građenje
	917.000
	1.120.000
	
	

	
	-stručni nadzor
	18.000
	
	
	

	
	-izmještanje postojećih građevina
	10.000
	
	
	

	
	-zemljište
	175.000
	
	
	

	1.5.
	Ulica Vladimira Nazora u Bestovju (nogostup, asfalt i oborinska odvodnja) 590 m
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	12.000
	12.000
	
	

	1.6.
	Ulica Stanka Vraza i Ulica Petra Preradovića (nogostup, asfalt) 130 m
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	7.500
	201.000
	
	

	
	-građenje
	190.000
	
	
	

	
	-stručni nadzor
	3.500
	
	
	

	1.7.
	Ulica Miholići (nogostup, asfalt) 400 m
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	7.500
	234.293
	
	

	
	-građenje
	222.793
	
	
	

	
	-stručni nadzor
	4.000
	
	
	

	1.8.
	Rakicka ulica i Posavska ulica (oborinska odvodnja) 450 m
	
	

	
	-građenje
	130.000
	134.500
	
	

	
	-stručni nadzor
	4.500
	
	
	

	1.9.
	Ulica hrvatskih branitelja u Strmcu cca 520 m
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	11.500
	11.500
	
	

	1.10.
	Srebrnjak u Srebrnjaku cca 680m
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	12.000
	12.000
	
	

	1.11.
	Izradu elaborata za upis cesta na području Grada Svete Nedelje u katastar i zemljišne knjige
	
	

	
	-evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama
	7.500
	7.500
	
	

	1.12.
	Isplata zemljišta za proširenje nerazvrstanih cesta
	
	

	
	-zemljište
	147.295
	147.295
	
	


U točki 1. Građenje i dodatna ulaganja na cestama predviđeno je 1.476.793,00 € za građenje, 10.000,00 € za izmještanje postojećih građevina, 30.000,00 € za stručni nadzor, 95.250,00 € za projektnu dokumentaciju, 322.295,00 € za otkup zemljišta i 7.500,00 € za izradu elaborata za upis cesta u katastar i zemljišne knjige, sveukupno  1.941.838,00 €.
	
R.br.
	Projekti i aktivnost
	Procijenjena vrijednost radova/usluga
	Procijenjena vrijednost projekta
	Izvor financiranja
	Iznos ukupno

	2.
	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNOJ RASVJETI

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	Opći prihodi i primici

347.348

	50.833

	2.1.
	Dogradnja javne rasvjete na području Grada Svete Nedelje 
	
	

	
	-građenje
	50.833
	50.833
	
	

	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
	
	296.515

	2.2.
	Newlight III. (modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Sveta Nedelja)
	
	

	
	-stručni nadzor
	3.153
	123.860
	
	

	
	-građenje
	120.707
	
	
	

	2.3.
	Newlight IV. (modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Sveta Nedelja)
	
	

	
	-stručni nadzor
	4.600
	170.001
	
	

	
	-građenje
	165.401
	
	
	

	2.4.
	Newlight V. (modernizacija sustava javne rasvjete u Gradu Sveta Nedelja)
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	2.654
	2.654
	
	


U točki 2. Građenje i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti predviđeno je 336.941,00 € za građenje, 2.654,00 € za projektnu dokumentaciju i 7.753,00 € za stručni nadzor, sveukupno 347.348,00 €.
	R.br.
	Projekti i aktivnost
	Procijenjena vrijednost radova/usluga
	Procijenjena vrijednost projekta
	Izvor financiranja
	Iznos ukupno

	3.
	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA U GROBLJA

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
	Opći prihodi i primici

197.794
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

9.000


	26.545

	3.1.
	Izgradnja groblja u Maloj Gorici
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	26.545
	26.545
	
	

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	
	180.249

	3.2.
	Groblje u Svetoj Nedelji 
	
	

	
	-procjena zemljišta
	500
	180.249
	
	

	
	-zemljište
	115.999
	
	
	

	
	-građenje (novih grobnih mjesta)
	63.750
	
	
	


U točki 3. Građenje i dodatna ulaganja u groblja predviđeno je 500,00 €  za procjenu zemljišta, 115.999,00 € za otkup zemljišta, 63.750,00 € za građenje i 26.545,00 € za izradu projektne dokumentacije, sveukupno  206.794,00 €.
	R.br.
	Projekti i aktivnost
	Procijenjena vrijednost radova/usluga
	Procijenjena vrijednost projekta
	Izvor financiranja
	Iznos ukupno

	4.
	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	Opći prihodi i primici

872.650

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna

85.500

Donacije

28.492
	1.009.242

	4.1.
	Izvođenje radova na komunalnoj infrastrukturi u koridoru kolnika ŽC 3064, Rakitska cesta (od autobusne stanice kod ul. Klanjec do raskrižja sa Zagrebačkom ulicom u Rakitju 370m) i ŽC 3063, ul. Dr. Franje Tuđmana (od raskrižja sa Rakitskom cestom do raskrižja sa ul. Prudnjaki u Bestovju 1260m i od raskrižja sa ulicom Vojvodići do raskrižja sa ulicom Hrvatskih branitelja u Novakima 950 m)
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	9.000
	633.200
	
	

	
	-stručni nadzor
	12.200
	
	
	

	
	-građenje
	612.000
	
	
	

	
	Pješačka staza sa oborinskom odvodnjom u Staroj cesti u Bestovju 580m
	
	

	
	-stručni nadzor
	12.000
	340.442
	
	

	
	-građenje
	328.442
	
	
	

	4.2.
	Rekonstrukcija Ul. dr. F.Tuđmana – IV etapa (izgradnja pješačko-biciklističke staze i oborinske odvodnje)
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	13.000
	13.000
	
	

	4.3.
	Uređenje javne površine, preobrazba okretišta za autobus u javnu površinu – trg u naselju Novaki/Bestovje
	Opći prihodi i primici

22.600
	

	
	-projektna dokumentacija
	22.600
	22.600
	
	

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
	Opći prihodi i primici

50.000
	50.000

	4.4.
	Biciklistička staza između naselja Mala Gorica i Kerestinec 1940 m
	
	

	
	-zemljište
	50.000
	50.000
	
	


U točki 4. Građenje i dodatna ulaganja na javnim površinama na kojima nije dopušten promet motornih vozila predviđeno je: 50.000 € za zemljište, 44.600 € za projektnu dokumentaciju, 24.200,00 € za stručni nadzor, 940.442,00 € za građenje, sveukupno  1.059.242,00 €.
	R.br.
	Projekti i aktivnost
	Procijenjena vrijednost radova/usluga
	Procijenjena vrijednost projekta
	Izvor financiranja
	Iznos ukupno

	5.
	GRAĐENJE I DODATNA ULAGANJA NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA

	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati
	Opći prihodi i primici

3.621


	158.825

	5.1.
	Rekonstrukcija i uređenje dječjeg igrališta u Ulici Čižmešija, Kerestinec
	
	

	
	-upravljanje i administracija
	3.621
	3.621
	
	

	5.2.
	Uređenje dječjeg igrališta u Zlodijevoj ulici , Strmec
	Opći prihodi i primici

159.204


	

	
	-građenje
	63.000
	63.000
	
	

	5.3.
	Zamjena dotrajalih igrala na dječjem igralištu Kipišće, Strmec
	
	

	
	-građenje
	36.486
	36.486
	
	

	5.4.
	Uređenje okoliša uz DD Novaki, Novaki
	
	

	
	-građenje
	45.100
	45.100
	
	

	5.5.
	Izvedba ograde na dječjem igralištu u Zagorkinoj ulici, Orešje
	
	

	
	-građenje
	6.600
	6.600
	
	

	5.6.
	Izvedba ograde na dječjem igralištu u Maloj Gorici
	
	

	
	-građenje
	4.018
	4.018
	
	

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	
	4.000

	5.7.
	Izradu elaborata za upis javnih zelenih površina na području Grada Svete Nedelje u katastar i zemljišne knjige
	
	

	
	-evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama
	4.000
	4.000
	
	


U točki 5. Građenje i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama predviđeno je: 3.621,00 € za upravljanje i administraciju i 155.204,00 € za građenje i 4.000,00 € za upis u katastar i zemljišne knjige, sveukupno  162.825,00 €.
	R.br.
	Projekti i aktivnost
	Procijenjena vrijednost radova/usluga
	Procijenjena vrijednost projekta
	Izvor financiranja
	Iznos ukupno

	6.
	GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	Opći prihodi i primici

135.988
	322.972

	6.1.
	Postava komunikacijske opreme-videonadzor i komunikacijske opreme na području grada
	
	

	
	-projektna dokumentacija
	10.750
	77.111
	
	

	
	-građenje
	66.361
	
	
	

	6.2.
	Postava novih autobusnih nadstrešnica na području grada
	
	

	
	-građenje
	24.000
	24.000
	
	

	6.3.
	Postava vanjskog javnog sata
	
	

	
	-građenje
	14.500
	14.500
	
	

	6.4.
	Postava javnih koševa za smeće (cca 40 kom)
	
	

	
	-građenje
	11.750
	11.750
	
	

	6.3.
	Semaforizacija pješačkog prijelaza na ul. Dr. Franje Tuđmana u naselju Sveta Nedelja i izmjena prometne

signalizacije i opreme na ŽC3065 u naselju Kerestinec
	
	

	
	-projektna dokumentacija 
	8.627
	188.974
	
	

	
	-revizija dokumentacije
	3.232
	
	Opći prihodi i primici

136.984

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna 50.000
	

	
	-stručni nadzor
	3.500
	
	
	

	
	-građenje
	173.615
	
	
	

	6.4.
	Poboljšanje i izmještanje semafora u Kerestincu (kapitalna donacija Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije)
	
	

	
	-kapitalna donacija Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije
	6.637
	6.637
	
	


U točki 6. Građenje građevina i uređaja javne namjene predviđeno je 19.377,00 € za projektnu dokumentaciju, 3.232,00 € za reviziju projektne dokumentacije, 3.500,00 € za stručni nadzor, 290.226,00 € za građenje i 6.637,00 € za kapitalnu donaciju, sveukupno  322.972,00 €.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sukladno tabličnom prikazu, kako slijedi:

	
	
	Izvori financiranja u 2023. godini

	R.

br.
	Aktivnost
	Opći prihodi i primici
	Prihodi od doprinosa za šume i vodni doprinos


	Naknada za koncesije
	Naknada za osnivanje prava služnosti


	Komunalni doprinos
	Komunalna naknada

	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna


	Donacije


	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
	Ukupno

	1.
	Građenje i dodatna ulaganja na cestama
	748.135
	17.000
	85.889
	74.933
	436.281
	470.000
	50.000
	26.600
	33.000
	1.941.838

	2.
	Građenje i dodatna ulaganja na javnoj rasvjeti
	347.348
	
	
	
	
	
	
	
	
	347.348

	3.
	Građenje i dodatna ulaganja u groblja
	197.794
	
	
	
	
	
	
	
	9.000
	206.794

	4.
	Građenje i dodatna ulaganja na javnim površinama na mojima nije dozvoljen promet motornih vozila
	945.250
	
	
	
	
	
	85.500
	28.492
	
	1.059.242

	5.
	Građenje i dodatna ulaganja na javnim zelenim površinama
	162.825
	
	
	
	
	
	
	
	
	162.825

	6.
	Građenje građevina javne namjene
	272.972
	
	
	
	
	
	50.000
	
	
	322.972

	
	UKUPNO:
	2.674.324
	17.000
	85.889
	74.933
	436.281
	470.000
	185.500
	55.092
	42.000
	4.041.019


„


Članak 2.


Sve ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 3.


Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Grada Svete Nedelje.







 PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA






 
 /Matej Vrdoljak, struc.spec.ing.techn.inf./
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